ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области , источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года

(нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07. 2018 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт автомобильной дороги: ул. Смоленская (от ул. Рождественская до ул. Смоленская, дом 2), дер. Заяцкая | 600,0 кв.м | 600,0 кв.м | 212304,38 | 207126,00 | 5178,38 | 212304,38 | 207126,00 | 5178,38 | 212304,38 | 207126,00 | 5178,38 | 0,00 |
| Ремонт автомобильной дороги: ул. Центральная (от автобусной остановки до дома 29), дер. Миницкая | 2936,0 кв.м | 2936,0 кв.м | 992537,87 | 968329,50 | 24208,37 | 992537,87 | 968329,50 | 24208,37 | 992537,87 | 968329,50 | 24208,37 | 0,00 |
| Ремонт части автомобильной дороги от ул. Совхозная, д. 7 до Оятского переулка, дом 10 в дер. Лукинская | 360,0 кв.м | 360,0 кв.м | 266349,32 | 259853,50 | 6495,82 | 266349,32 | 259853,50 | 6495,82 | 266349,32 | 259853,50 | 6495,82 | 0,00 |
| Изготовление и установка навеса для работы автолавки в дер. Миницкая | 1 шт. | 1 шт. | 54241,96 | 52919,00 | 1322,96 | 54241,96 | 52919,00 | 1322,96 | 54241,96 | 52919,00 | 1322,96 | 0,00 |
| Ремонт участков дороги общего пользования местного значения: ул. Подгорная, д. Миницкая | 2680,0 кв.м | 2680,0 кв.м | 878966,47 | 857528,00 | 21438,47 | 878966,47 | 857528,00 | 21438,47 | 878966,47 | 857528,00 | 21438,47 | 0,00 |
| Ремонт колодца ул. Школьная, п. Игнатовское | 1 ед. | 1 ед. | 158100,00 | 154244,00 | 3856,00 | 158100,00 | 154244,00 | 3856,00 | 158100,00 | 154244,00 | 3856,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 2562500,00 | 2500000,00 | 62500,00 | 2562500,00 | 2500000,00 | 62500,00 | 2562500,00 | 2500000,00 | 62500,00 | 0,00 |

| Глава администрации поселения: _________ Кузнецов А.В. (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель Финансового органа: _________ Турилова Е.А. (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель: Турилова Е.А. 8-813-65-45317 (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |
| --- | --- |

## Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» октября 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие части территории МО "Винницкое сельское поселение" на 2018-2020 г.г.» |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги: ул. Смоленская (от ул. Рождественская до ул. Смоленская, дом 2), дер. Заяцкая |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №0145300017718000003-0283135-01 от 02.06.2018 г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Восстановление профиля участка дороги, ликвидация ямочности | Выполнено |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | КС-2 №2 от 03.07.2018 г., КС-3 №1 от 03.07.2018 г. |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги: ул. Центральная (от автобусной остановки до дома 29), дер. Миницкая |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №0145300017718000003-0283135-01 от 02.06.2018 г. |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Восстановление профиля участка дороги, ликвидация ямочности | Выполнено |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | КС-2 №2 от 16.07.2018 г., КС-3 №2 от 16.07.2018 г. |
| 3. | Ремонт части автомобильной дороги от ул. Совхозная, д. 7 до Оятского переулка, дом 10 в дер. Лукинская |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №0145300017718000003-0283135-01 от 02.06.2018 г. |
| 3.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Восстановление профиля участка дороги, ликвидация ямочности | Выполнено |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | КС-2 №1 от 03.07.2018 г., КС-3 №1 от 03.07.2018 г. |
| 4. | Изготовление и установка навеса для работы автолавки в дер. Миницкая |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Договор №1 от 06.07.2018 года |
| 4.2. | Выполнение работ по изготовлению и установке навеса для работы автолавки | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Установка навеса | Выполнено |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт №34 от 24.09.2018 г. |
| 5. | Ремонт участков дороги общего пользования местного значения: ул. Подгорная, д. Миницкая |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №0145300017718000006-0283135-01 от 02.07.2018 г. |
| 5.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Восстановление профиля участка дороги, ликвидация ямочности | Выполнено |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | КС-2 №1, №2 от 25.07.2018 г., КС-3 №1 от 25.07.2018 г. |
| 6. | Ремонт колодца ул. Школьная, п. Игнатовское |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №0145300017718000007-0283135-01 от 09.07.2018 г. |
| 6.2. | Выполнение работ по ремонту колодца | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Ремонт сруба шахты колодца | Выполнено |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | КС-2 №180806-1 от 06.08.2018 г., КС-3 №180806-1 от 06.08.2018 г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август –сентябрь 2018 года | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | Акт 51 от 03.07.18г. п/п 797,796 от 04.07.18г., акт 55 от 16.07.18г. п/п 908,909 от 17.07.2018 г., акт 60 от 25.07.18г., п/п946,945 от 27.07.2018г., акт 34 от 24.09.18г. п/п 1226, 1227 от 26.09.18 г., акт 180806-001 от 06.08.2018 г. п/п 1062, 1063 от 17.08.2018 г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018 года, 01.07.2018 года, 01.10.2018 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2018 года | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Заключено Дополнительное соглашение №95/133/1 от 25.05.2018 г., пост. 106 от 22.05.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации МО «Винницкое сельское поселение» №288 от 07.11.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие части территории МО «Винницкое сельское поселение» на 2018-2020 годы» |

Глава администрации поселения

___________/Кузнецов А.В./

МП