Таблица 7 к постановлению

Глава администрации МО 

«Винницкое сельское поселение 

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области»

от «09» ноября  2021 года № 216
Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Винницкое сельское поселение на 2022-2024 годы» за 2022 год
	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному 
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения"

	1.
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	
	

	
	Увеличение протяженности участков внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в с.Винницы


	К-во улиц


	1(км/п.м 0,9)
	0,0
	1 
	

	2
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД в с.Винницы


	К-во улиц


	0,0
	0,0
	0,0
	


В графе 4 приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

В графе 6 при отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой.

Приложение № 2 
к Методическим указаниям
МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

[image: image1.wmf](

)

рп

ISUMMS,

где

=´


[image: image2.wmf]р

I

 - индекс результативности подпрограмм;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам: 

S = Rф / Rп - в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;
S = Rп / Rф - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

[image: image3.wmf]ф

R

 - достигнутый результат целевого значения показателя;

[image: image4.wmf]п

R

 - плановый результат целевого значения показателя;

[image: image5.wmf]п

M

 - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

[image: image6.wmf]п

M1N,

где

=


N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

[image: image7.wmf](

)

эфрп

IVIV,

где

=´


[image: image8.wmf]э

I

 - индекс эффективности подпрограмм;

[image: image9.wmf]ф

V

 - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

[image: image10.wmf]р

I

 - индекс результативности подпрограммы;

[image: image11.wmf]п

V

 - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм Iэ:
диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя: 1,0 < Iэ 
Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя: 0,8 <= Iэ <= 1,0
Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя: Iэ < 0,8
Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

Оценка эффективности реализации программы: 
1.Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений: 

S = Rф / Rп =1,0

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы: 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


=1/1
[image: image13.wmf](

)

рп

ISUMMS,

где

=´

=1,0

3.Эффективность реализации муниципальной программы: 

[image: image14.wmf](

)

эфрп

IVIV,

где

=´

=4352,3х1,0/4430,9=0,98

Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с запланированным уровнем эффективности

[image: image15.png]


